ДОГОВОР №

на оказание услуг по выполнению функций Заказчика

г. Дубна	         «        »  ________         2016 года

Общество с ограниченной ответственностью ___________,                            именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора_________________, действующего на основании  Устава с одной стороны и Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» (АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»), в лице генерального директора Афанасьева Антона Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Основные понятия Договора

Стороны договорились, что для целей Договора нижеизложенные понятия имеют следующее значение:

| Договор | Настоящий документ вместе с приложениями, подписанный Заказчиком и Исполнителем, определяющий взаимные права, обязанности и ответственность Сторон, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия. |
| --- | --- |
| Подрядная организация | Юридическое лицо, которое выполняет работу по договору строительного подряда, заключенного с Заказчиком. |
| Объект | Научно-производственный комплекс, расположенный на участке территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа и имеющий адресные ориентиры: Московская область, г. Дубна, _________________________ |
| Работа | Работы по строительству и вводу Объекта в эксплуатацию подлежащие выполнению подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного Заказчиком договора строительного подряда, проектной и нормативной документации. |
| Проектная документация | Комплект документов в стадии «Проект» и «Рабочая документация», включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, используемых при строительстве Объекта. |
| Исполнительная документация | Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ, в том числе: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства, акты скрытых работ; акты разбивки осей объекта на местности; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно- технического обеспечения; рабочая документация на строительство с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство; исполнительные геодезические схемы; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений; акты монтажа, пуско-наладочных работ и испытаний, журналы производства работ, технические паспорта и руководства по эксплуатации поставленного и смонтированного оборудования, ведомости смонтированного оборудования. |
| Нормативная документация | Документация, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях и строительстве, а также при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов, в том числе строительные нормы и правила. |
| Согласование | Подтверждение в письменной форме, сделанное Представителями Сторон. |
| Представитель (Заказчика, Исполнителя) | Лицо, уполномоченное Заказчиком (Исполнителем) выполнять его обязательства по Договору. Полномочия лица подтверждаются доверенностью. |
| Акт об оказании услуг | Документ, подтверждающий оказание Исполнителем части услуг, подписанный Представителями Сторон и являющийся основанием для оплаты услуг. |
| Доверенность | Письменное уполномочие, выдаваемое Заказчиком Исполнителю для представительства перед третьими лицами заверенное подписью руководителя Заказчика и печатью. |
| Функции Заказчика | Услуги, оказываемые Исполнителем в процессе строительства объекта по контролю за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества Работ, соответствия стоимости строительства объекта утвержденной в установленном порядке проектной документации и условиям Договора строительного подряда. |
| Договор авторского надзора | Документ, регулирующий взаимоотношения Заказчика и проектной организации, осуществляющей надзор за строительством в целях обеспечения соответствия Работ, выполняемых на объекте, Проектной документации. |
| Договор строительного подряда | Договор строительного подряда на строительство подряда Объекта, заключенный Заказчиком с подрядной организацией, во исполнение условий которого Исполнитель оказывает услуги в объеме заключенного Договора. |

Понятия, применяемые в единственном числе, могут применяться и во множественном числе по смыслу Договора.

2. Предмет Договора

- Исполнитель обязуется оказывать услуги по выполнению функций Заказчика при строительстве и вводе в эксплуатацию Объекта по Договору строительного подряда, связанных с исполнением обязательств по Договору (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти Услуги в соответствии с условиями Договора.

- Все совершаемые Исполнителем действия, предусмотренные Договором, совершаются от имени и за счет Заказчика и по согласованию с ним. Юридические действия, совершаемые Исполнителем от имени и в интересах Заказчика, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются на основании выданной Заказчиком доверенности.

3. Обязательства Сторон

3.1. Заказчик обязуется:

- Определить представителя для обеспечения взаимодействия с Исполнителем в соответствии с условиями Договора.

- Выдавать представителю Исполнителя доверенность на основании поступившего Заказчику запроса от Исполнителя.

- Предоставить Проектную документацию, копии Договора строительного подряда и Договора авторского надзора и иную необходимую документацию для получения разрешений и согласований по Акту приема передачи (Приложение № 1 к настоящему Договору) в максимально короткий  срок.

- Участвовать вместе с Исполнителем в рабочих комиссиях и комиссиях по приемке и вводу Объекта в эксплуатацию.

- Информировать Исполнителя обо всех фактах, способных повлиять на исполнение Договора строительного подряда путем направления писем, факсов или сообщений по электронной почте.

- Производить оплату Исполнителю за оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

- Заказчик вправе:

- Требовать от Исполнителя своевременного и качественного оказания Услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями Договора.

- Давать Исполнителю письменные указания в порядке, предусмотренном условиями раздела 4 Договора.

- Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг по Договору.

- Требовать выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств.

- Исполнитель обязуется:

- Определить представителя для обеспечения взаимодействия с Заказчиком.

- Сообщить Заказчику сведения о представителях Исполнителя для выдачи Заказчиком необходимых доверенностей в соответствии с условиями Договора.

- Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего Договора и Договора строительного подряда.

- Обеспечить полное и своевременное оформление Исполнительной документации в ходе строительства и ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с Проектной, Нормативной документацией, условиями Договора строительного подряда.

3.3.5. По окончании исполнения своих обязательств по Договору или при прекращении Договора, а также при замене представителя без промедления возвратить Заказчику выданные им доверенности, срок  действия которых не истек.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Совершать юридические и фактические действия, необходимые для надлежащего выполнения обязательств по Договору в интересах Заказчика на основании выданной Заказчиком доверенности.

3.4.2.Принимать участие в рассмотрении и согласовании, возникающих в ходе строительства изменений Проектной документации.

3.4.3. Требовать исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств.

4. Объем и порядок оказания Услуг

4.1. Общий порядок взаимодействия Сторон.

- Все запросы (уведомления, требования и иные обращения Сторон), а так же ответы на них передаются Сторонами по электронной почте или по факсу с обязательным последующим направлением почтовым отправлением либо передачей представителю Стороны под роспись (нарочным).

Датой получения запроса является дата его вручения представителю Стороны или отметка о доставке почтового отправления.

Ответ на запрос (уведомление, требование), если иное не предусмотрено Договором, должен быть направлен в течение 3 (трех) дней со дня его получения.

- Взаимодействие Сторон в ходе оказания Услуг осуществляется через представителей Исполнителя и Заказчика. Стороны обязуются не позднее 5 (пяти) дней со дня заключения Договора назначить ответственных представителей и направить друг другу уведомление, содержащее сведения о представителе (Ф.И.О., должность, перечень полномочий, телефон, факс, адрес электронной почты, иные средства связи) с приложением заверенной копии приказа.

- Заказчик в течение 5 (пяти) дней с даты передачи ему Исполнителем необходимых и достаточных сведений оформляет доверенности, предоставляет имеющуюся у него на момент предоставления запроса документацию или указывает сроки ее предоставления.

- В ходе оказания Услуг Исполнитель вправе запросить у Заказчика дополнительные материалы. Если запрашиваемые Исполнителем материалы имеются в распоряжении Заказчика, то они передаются в пятидневный срок со дня получения запроса на основании Акта приема-передачи.

Если для предоставления запрашиваемых Исполнителем материалов Заказчику требуется время для их получения у третьих лиц, Заказчик также в пятидневный срок со дня получения запроса уведомляет Исполнителя о сроках их предоставления.

4.2. В ходе выполнения функций Заказчика Исполнителем осуществляется:

4.2.1. В ходе подготовки к строительству Объекта:

4.2.1.1. Получение и оформление необходимых документов для подготовки объекта к строительству.

4.2.1.2. Принятие участия в заседаниях комиссии Заказчика по отбору подрядной организации, отвечающей требованиям и условиям Заказчика и осуществление дальнейшего взаимодействия от имени Заказчика с подрядной  организацией на основании доверенности.

4.2.2. В ходе  строительства  Объекта:

4.2.2.1. Обеспечение полного и своевременного оформления Исполнительной документации в ходе строительства и ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с Проектной и нормативной документацией.

4.2.2.2. Информирование  Заказчика обо всех фактах, способных повлиять
на исполнение Договора строительного подряда.

В случаях срыва сроков и ухудшения качества Работ принимает меры по их предупреждению и немедленному устранению, уведомляя об этом Заказчика.

4.2.2.3. Контроль качества выполнения работ и соответствие его требованиям Проектной и иной нормативной документации, а также стоимости строительства, установленной Договором строительного подряда.

4.2.2.4. Участие в рассмотрении и согласовании возникающих в ходе строительства изменений Проектной документации.

4.2.2.5. Взаимодействие от имени Заказчика с органами надзора и контроля, связанными с Работами на Объекте строительства:

а)	извещение представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения Работ, которые подлежат проверке;

б)	контроль исполнения предписаний органов государственного
строительного надзора.

4.2.2.6. Взаимодействие  от имени Заказчика с проектной организацией, осуществляющей авторский надзор.

4.2.2.7. Проверку  наличия у Подрядной организации соответствующих допусков и разрешений на производство Работ в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации.

4.2.2.8. Передачу  Подрядной организации:

а)  Проектной документации, разрешительной документации;

б) Строительной площадки.

4.2.2.9. Контроль за разработкой Подрядной организацией Проекта
Производства Работ.

4.2.2.10. Контроль за разработкой Подрядной организацией и согласование с Заказчиком пообъектных графиков (детализированных) производства Работ по Договору строительного подряда с указанием  физических объемов Работ, сроков их выполнения.

4.2.2.11. Ведение  учета объемов и стоимости принятых и оплаченных Работ по Договору строительного подряда, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Подрядной организацией Работ и затрат на устранение дефекта и переделки.

4.2.2.12. Участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

4.2.2.13. Приемку от Подрядной организации комплектов Исполнительной документации и проверку ее комплектности, соответствие требованиям Проектной и Нормативной документации, а также выполненным Работам.

4.2.2.14.Уведомление  Заказчика о приемке комплектов Исполнительной документации с указанием ее состава.

4.2.2.15. Представляет Заказчику заключительную оценку соответствия законченного строительством Объекта требованиям законодательства Российской Федерации, Проектной и Нормативной документации, условиям
Договора строительного подряда.

4.2.2.16. Оформляет документы  для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации.

4.2.2.17. Получает  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

5. Сроки оказания Услуг

5.1. Сроки оказания Услуг - с даты заключения Договора до 31 декабря  2018 года.

5.2. Исполнитель приступает к оказанию Услуг с момента подписания Сторонами  Договора.

6. Оплата Услуг Исполнителя. Порядок расчетов

6.1. Стоимость Услуг по Договору определена в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС (18%) 4 576,27 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек.

6.2. Расчеты за оказанные Исполнителем Услуги осуществляются ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 10 (десяти) дней с даты получения Заказчиком комплекта оригиналов документов:

а)	Счёта Исполнителя;

б)	Счёта-фактуры Исполнителя;

в)	Акта об оказании Услуг.

- Акт об оказании Услуг представляется Исполнителем не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

- Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта об оказании Услуг и отчетных документов обязан направить Исполнителю один подписанный экземпляр Акта и оплатить выставленный счет.

- Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Все платежи по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя.

7. Конфиденциальность

- Стороны обязуются не открывать и не разглашать в общем или в части какую-либо информацию любой третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.

- Требования пункта 7.1. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов и организаций в случаях, предусмотренных законом. В этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, повлекших неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств по Договору.

- В случаях, когда Услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от условий Договора, Заказчик вправе по своему выбору:

а)	потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения выявленного несоответствия качества оказанных Услуг в установленный Заказчиком срок.

б)	потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за Услуги цены;

8.4 При нарушении Заказчиком обязательств по оплате Услуг Исполнителя Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

8.5 Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

8.6 Штрафные санкции применяются к Сторонам только с момента получения Стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательство по Договору, соответствующей письменной претензии.

8.7. Любой ущерб, причиненный Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

8.8. На отношения стороне не распространяет свое действие ст.317.1. Гражданского кодекса РФ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

- Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

- Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком.

- Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить в порядке, предусмотренном пунктом 4.1.1. Договора, другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы будет служить свидетельство, выданное соответствующей торгово- промышленной палатой. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством (непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

9.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые (освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не (применяются.

9.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности таких обстоятельств.

9.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более двух последовательных месяцев, Стороны обязуются договориться о целесообразности исполнения Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления другой Стороне соответствующего извещения.

10. Противодействие коррупции

10.1.Стороны обязуются соблюдать Российское антикоррупционное законодательство, основными требованиями которого являются законность, запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

10.2.Стороны обязаны обеспечить при исполнении настоящего договора соблюдение своими сотрудниками следующих правил: строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, частные компании и их представителей.

11. Отказ от исполнения Договора. Расторжение Договора

11.1. Расторжение Договора допускается: по соглашению Сторон; решению суда по причинам, составляющим существенное нарушение Договора; по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством; по основаниям, предусмотренным Договором.

12. Разрешение разногласий

12.1.Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

12.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

12.3.Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по электронной почте, указанной в разделе 13 настоящего Договора;

- курьерской доставкой. В данном случае факт получения претензии необходимо подтвердить распиской Стороны (далее - адресат). Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

12.4. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

12.5.Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

12.6. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 11.5 настоящего Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.

13. Прочие условия

13.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

13.2.Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон и вступают в силу после подписания уполномоченными представителями Сторон.

13.3.Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством Российской Федерации.

13.4.К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Акт приема-передачи документов (Форма);

- Приложение № 2 - Акт об оказании услуг (Форма).

13.5.Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: Заказчик: Генеральный директор _____ ________________/ / | Исполнитель: АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Адрес юридический: 141983, Россия, г. Дубна, Московская область, ул. Программистов, д. 4, к. 301 ИНН / КПП 5010034054 / 501001001 ОГРН1065010023440 ОКПО96350414 УФК по Московской области(АО «ОЭЗ ТВТ»Дубна»; л/с 41486Э79810) ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА р/с 40501810800001000304 БИК 044583001 Тел. (49621) 9-0461/факс (49621) 9-0468 E-mail: oez@oezdubna.ru Исполнитель: АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Генеральный директор /А.В. Афанасьев/ ___________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору

на оказание услуг

по выполнению функций заказчика

№________   от  «___»___________ 201 __г.

ФОРМА

Акт приема-передачи документов

Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» (АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________. Действующего на основании _______________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_________» (_________________), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице_________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Заказчи передал, а Исполнитель принял эксплуатационную документацию по Объекту.

| № п/п | Наименование альбомов, папок или документов | Количество альбомов, листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I . Разрешительная документация |  |  |  |
| II. Исполнительная документация |  |  |  |
| III. Сопроводительная документация |  |  |  |

| Заказчик: _____________ ________________/___________/ м.п. | Исполнитель:_____________ ________________/___________/ м.п. |
| --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| Заказчик: _____________ Генеральный директор ________________/___________/ м.п. | Исполнитель: АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Генеральный директор ________________/А.В. Афанасьев/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №2 к Договору

на оказание услуг

по выполнению функций заказчика

№________   от  «___»___________ 201 __г.

ФОРМА

Акт об оказании услуг

по Договору от «____»________________20___г. № _________

г. _____________                                                                                  "___"_________ ____ г.

_______________________________________, именуем__ далее "Заказчик ", в лице __________________________________, действующ___ на основании__________, с одной стороны, и __________________________, именуем_____________далее "Исполнитель", в лице _______________________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, подписали настоящий акт  о  том,  что  Исполнителем  в соответствии с Договором    от    "___"______   ____   г.   N   ____   оказаны следующие услуги:

-_______________________________________________;

Услуги оказаны  Исполнителем полностью, своевременно и надлежащим образом.

Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется.

Стоимость оказанных услуг за период с ______по_______ составила _________ (_______) рублей __ коп., в том числе НДС - __% в размере _______ (__________) руб. ___ коп.

Настоящий  Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: _____________ Юридический/фактический адрес: _____________________________ ИНН _________КПП _______________ Банковские реквизиты: Банк ______________________ р/с ________________ к/с _____________________ БИК ______________ ОКПО ____________ ОГРН ___________ ОКВЭД __________ ОКТМО_______________ Тел.:________Факс:________________ Электронная почта:_______ Генеральный директор ________________/___________/ м.п. | Исполнитель:_____________ Юридический/фактический адрес: _____________________________ ИНН _________КПП _______________ Банковские реквизиты: Банк ______________________ р/с ________________ к/с _____________________ БИК ______________ ОКПО ____________ ОГРН ___________ ОКВЭД __________ ОКТМО_______________ Тел.:_________Факс:________________ Электронная почта:_______ Генеральный директор ________________/___________/ м.п. |
| --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| Заказчик: _____________ Генеральный директор ________________/___________/ м.п. | Исполнитель: АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Генеральный директор _______________/А.В. Афанасьев/ м.п. |
| --- | --- |