ДОГОВОР

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля

г. Дубна                                                                                         « __»___________ 2016г.

________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________, действующ__ на основании____________________________________________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» (АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»), действующее на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0275.05-2010-5010034054-С-121 от 04.02.2016, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Афанасьева Антона Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Основные понятия Договора

Стороны договорились, что для целей Договора нижеизложенные понятия имеют следующее значение:

| Договор | Настоящий документ вместе с приложениями, подписанный Заказчиком и Исполнителем, определяющий взаимные права, обязанности и ответственность Сторон, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия. |
| --- | --- |
| Подрядная организация | Юридическое лицо, которое выполняет работу по договору строительного подряда, заключенного с Заказчиком-застройщиком. |
| Заказчик | юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. |
| Объект | __________________________________________________ имеющий адресные ориентиры: Московская область, г. Дубна. |
| Строительный контроль | Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. |
| Проектная документация | Комплект документов в стадии «Проект» и «Рабочая документация», включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, используемых при строительстве Объекта. |
| Исполнительная документация | Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ, в том числе: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства, акты скрытых работ; акты разбивки осей объекта на местности; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно- технического обеспечения; рабочая документация на строительство с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство; исполнительные геодезические схемы; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений; акты монтажа, пуско-наладочных работ и испытаний, журналы производства работ, технические паспорта и руководства по эксплуатации поставленного и смонтированного оборудования, ведомости смонтированного оборудования. |
| Нормативная документация | Документация, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях и строительстве, а также при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов, в том числе строительные нормы и правила. |
| Согласование | Подтверждение в письменной форме, сделанное Представителями Сторон. |
| Представитель (Заказчика, Исполнитель) | Лицо, уполномоченное Заказчиком, Исполнителем выполнять его обязательства по Договору. Полномочия лица подтверждаются доверенностью. |
| Акт об оказании услуг | Документ, подтверждающий оказание Исполнителем части услуг, подписанный Представителями Сторон и являющийся основанием для оплаты услуг. |
| Доверенность | Письменное уполномочие, выдаваемое Заказчиком Исполнителю для представительства перед третьими лицами заверенное подписью руководителя Заказчика-застройщика и печатью. |
| Договор авторского надзора | Документ, регулирующий взаимоотношения Заказчика и проектной организации, осуществляющей надзор за строительством в целях обеспечения соответствия Работ, выполняемых на объекте, Проектной документации. |
| Договор строительного подряда | Договор строительного подряда № _____от ________ на строительство Объекта, заключенный Заказчиком-застройщиком с подрядной организацией, во исполнение условий которого Исполнитель оказывает услуги в объеме заключенного Договора. |

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению функций заказчика-застройщика по Договору строительного подряда от «__»___________ ____ г. N _____ (далее – «Договор подряда») на строительство ___________________ (далее – «Объект строительства»), имеющий адресные ориентиры: _______________________, заключенному между Заказчиком и строительно-подрядной организацией ____________________ (далее – «Подрядная организация»).

1.2 Заказчик обязуется оплатить услуги, предусмотренные п. 1.1, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

1.3. При оказании услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, Исполнитель:

1.3.1. Осуществляет контроль за качеством строительства в соответствии с проектной документацией, требованиями градостроительного плана, требованиями технических регламентов, Договором подряда, заданием Заказчика.

1.3.2. От имени Заказчика осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и муниципальными органами (в том числе с органами контроля, связанными с работами на Объекте строительства), организует приемку работ и сдачу Объекта строительства в эксплуатацию (в том числе приемку выполненных работ по отдельным этапам, приемку скрытых работ).

1.3.3. Осуществляет взаимодействие с Подрядной организацией, связанное с производством работ на Объекте строительства, дает Подрядной организации обязательные для исполнения указания, разъясняет возникающие при строительстве Объекта вопросы, от имени Заказчика принимает решения, связанные со строительством Объекта, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Договором и выдаваемой Заказчиком доверенностью.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект строительства в целях осуществления контроля за ведением строительных работ в течение 3(трёх) дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

2.1.2. Обеспечить Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора следующей документацией:

- проект на строительство Объекта;

- договор строительного подряда;

- перечень работ и график производства;

- проектно-сметная документация;

- и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Договора.

2.1.3. Оплатить стоимость услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.4. В течение  5(пяти) дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора выдать Исполнителю доверенность на представление интересов Заказчика в Подрядной организации, государственных органах.

2.2. Права Заказчика:

2.2.1. Истребовать от Исполнителя информацию о ходе осуществления контроля за производством работ.

2.3. Обязанности Исполнителя:

2.3.1. Оказывать услуги по строительному контролю в рамках заключённого Договора. Привлечение третьих лиц осуществляется с письменного согласия Заказчика.

2.3.2. Обеспечивать контроль за всеми работами, проводимыми на Объекте строительства, в течение срока действия настоящего Договора.

2.3.3. Принимать участие в переговорах с Подрядной организацией с целью уточнения условий Договора подряда, графика производства работ, проектно-сметной документации, технологии производства работ.

2.3.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядной организацией строительных и технологических процессов.

2.3.5. Осуществлять входной контроль поставляемых материалов и конструкций.

2.3.6. Осуществлять контроль за сроками выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренными Договором подряда, и графиком производства работ, утвержденным Заказчиком.

2.3.7. Контролировать своевременное устранение Подрядной организацией недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке работ.

2.3.8. Участвовать в приемке законченных этапов работ.

2.3.9. Участвовать в приемке и составлении актов скрытых работ.

2.3.10. Осуществлять проверку актов на соответствие выполненным объемам работ и качеству.

2.3.11. При завершении строительно-монтажных работ на объекте немедленно извещать об этом Заказчика.

2.3.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний дать указание Подрядной организации о приостановлении работ при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способах исполнения работ;

- нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ.

2.3.13. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные строительно-монтажные работы, незамедлительно известить об этом Заказчика и потребовать от Подрядной организации (без увеличения стоимости работ по Договору подряда) устранения отмеченных недостатков в порядке и сроки, которые установлены Договором подряда.

2.4. Права Исполнителя:

2.4.1. В пределах своей компетенции давать указания Подрядной организации, в том числе требовать выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией, запрещать Подрядной организации использование не отвечающих нормативно-техническим актам недоброкачественных строительных материалов, деталей и конструкций.

2.4.2. Вносить в исполнительную документацию обязательные для Подрядной организации требования и указания о качестве строительства, применяемых материалов, деталей и конструкций.

2.4.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядной организацией предписаний государственных органов.

3. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

3.1. Стоимость Услуг по Договору определена в размере _____%  от стоимости Работ, подлежащих выполнению по Договору строительного подряда    и составляет________руб., включая НДС (18%) _______руб. и включает в себя компенсацию всех издержек и затрат Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по Договору.

В случае изменения стоимости Работ по Договору на выполнение работ стоимость оказания Услуг по Договору подлежит корректировке.

Издержки Исполнителя связанные с оказанием услуг по настоящему договору оплачиваются Заказчиком отдельно на основании предъявленных документов, указанных в п.3.2.2. Договора.

3.2. Платежи по Договору производятся в следующем порядке:

3.2.1. При оказании Исполнителем Услуг аванс не выплачивается.

3.2.2. Расчеты за оказанные Исполнителем Услуги осуществляются ежемесячно за оказанные Услуги в течение 10 (десяти) дней с  даты получения Заказчиком комплекта оригиналов документов:

а)	Счёта Исполнителя;

б)	Счёта-фактуры Исполнителя;

в)	Акт об оказании Услуг.

3.3.Акт (Акты) об оказании Услуг представляется Исполнителем не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.4.Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта об оказании Услуг и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный Акт и оплатить оказанные Услуги.

3.5.Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.7.Все платежи по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя.

Статья 4. ОБЪЕМ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Общий порядок взаимодействия Сторон.

- Все запросы (уведомления, требования и иные обращения Сторон), а так же ответы на них передаются Сторонами по электронной почте или по факсу с обязательным последующим направлением почтовым отправлением либо передачей представителю Стороны под роспись (нарочным).

Датой получения запроса является дата его вручения представителю Стороны или отметка о доставке почтового отправления.

Ответ на запрос (уведомление, требование), если иное не предусмотрено Договором, должен быть направлен в течение 3 (трех) дней со дня его получения.

- Взаимодействие Сторон в ходе оказания Услуг осуществляется через представителей Исполнителя и Заказчика. Стороны обязуются не позднее 5 (пяти) дней со дня заключения Договора назначить ответственных представителей и направить друг другу уведомление, содержащее сведения о представителе (Ф.И.О., должность, перечень полномочий, телефон, факс, адрес электронной почты, иные средства связи) с приложением заверенной копии приказа.

- Заказчик в течение 5 (пяти) дней с даты передачи ему Исполнителем необходимых и достаточных сведений оформляет доверенности, предоставляет имеющуюся у него на момент предоставления запроса документацию или указывает сроки ее предоставления.

- Исполнитель своевременно готовит для Заказчика все обращения, письма, запросы, претензии, требуемые в ходе выполнения Работ по Договору строительного подряда, а так же требуемые для оформления разрешений и согласований.

- В ходе оказания Услуг Исполнитель вправе запросить у Заказчика дополнительные материалы. Если запрашиваемые Исполнителем материалы имеются в распоряжении Заказчика, то они передаются в пятидневный срок со дня получения запроса.

Если для предоставления запрашиваемых Исполнителем материалов Заказчику требуется время для их получения у третьих лиц, Заказчик также в пятидневный срок со дня получения запроса уведомляет Исполнителя о сроках их предоставления.

5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Сроки оказания Услуг - с даты  заключения Договора до полного окончания выполнения работ по Договору подряда.

5.2. Исполнитель приступает к оказанию Услуг после вступления  Договора в силу.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются не открывать и не разглашать в общем или в части какую-либо информацию любой третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.

6.2. Требования пункта 8.1. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов и организаций в случаях, предусмотренных законом. В этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

6.3. Вся документация и исходные данные, в том числе содержащие результаты инженерных изысканий, технические условия для подключения и присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, как на бумажных, так и на магнитных носителях, полученные Исполнителем от Заказчика должны быть возвращены последнему в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно условия Договора строительного подряда.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, повлекших неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств по Договору.

7.3. В случаях, когда  Услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от условий Договора, Заказчик  вправе по своему выбору:

а) потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения выявленного несоответствия качества оказанных Услуг в установленный Заказчиком срок с возмещением Заказчику причиненных неисполнением (ненадлежащим исполнением) убытков;

б)  потребовать от Исполнителя  соразмерного уменьшения установленной за Услуги цены;

в)  устранить выявленные несоответствия качества оказанных Услуг своими силами или привлечь для этого третье лицо с отнесением  понесенных Заказчиком расходов  на Исполнителя.

Если стоимость Услуг, выполненных по поручению Заказчика третьим лицом, превышает стоимость Услуг, установленную в ст.6 Договора, то Заказчик вправе взыскать с Исполнителя разницу.

7.4. При нарушении Заказчиком обязательств по оплате Услуг Исполнителя Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

7.5. Заказчик  вправе взыскать с Исполнителя понесенные убытки и/или причиненный ущерб вследствие ненадлежащего исполнения (неисполнения)  Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, в случае если:

а) у Заказчика возникли убытки в рамках Договора строительного подряда в связи с увеличением стоимости строительства Объекта;

б) к Заказчику в рамках исполнения Договора строительного подряда были предъявлены претензии третьих лиц о возмещении убытков и/или ущерба.

7.6. Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

7.7. Штрафные санкции применяются к Сторонам только с момента получения  Стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательство по Договору, соответствующей письменной претензии.

7.8. Любой ущерб, причиненный Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

7.9. На отношения сторон не распространяет свое действие ст.317.1. Гражданского кодекса РФ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком.

8.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить в порядке, предусмотренном настоящим Договором, другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы будет служить свидетельство,  выданное соответствующей   торгово-промышленной палатой. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности таких обстоятельств.

8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более двух последовательных месяцев, Стороны обязуются договориться о целесообразности исполнения Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления другой Стороне соответствующего извещения.

9. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

9.1.Стороны обязуются соблюдать российское антикоррупционное законодательство, основными требованиями которого являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

9.2.Стороны обязаны обеспечить при исполнении настоящего договора соблюдение своими сотрудниками следующих правил: строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, частные компании и их представителей.

10. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

10.1. Расторжение Договора допускается:

а) по соглашению Сторон путем подписания соответствующего дополнительного соглашения;

б) по  решению суда по причинам, составляющим существенное нарушение Договора;

в) по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;

г) по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору, путем направления Заказчику уведомления о расторжении Договора в случаях:

а) признания в установленном порядке Заказчика несостоятельным (банкротом);

б) остановки Заказчиком Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.

10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю стоимость выполненных работ до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.

10.4. Уведомление должно быть направлено заказчиком не позднее 30 дней до предполагаемой даты отказа от исполнения Договора, путем факсимальной, электронной или почтовой связью.

10.5. Договор считается расторгнутым с даты получения уведомления о расторжении Договора.

10.6. В случае расторжения Договора по соглашению стон, до подписания соответствующего Соглашения, Стороны урегулируют взаиморасчеты в связи с фактическими выполненными объемами Работ, претензиями и иными обстоятельствами с учетом всех платежей Заказчика Исполнителю до даты вступления в силу соглашения о расторжении Договора.

Выплата причитающейся Исполнителю суммы должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) дней со дня урегулирования вопроса Сторонами, оформленного соответствующим Соглашением, либо в иной срок, предусмотренный Соглашением.

10.7. В случае остановки Строительно-монтажных работ Заказчиком услуги по настоящему Договору Исполнителем не оказываются до даты получения от Заказчика уведомления о начале производства работ.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

11.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по электронной почте:oez@oezdubna.ru;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии необходимо подтвердить распиской Стороны (далее - адресат). Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для адресата с момента доставки ему или его представителю.

Претензия считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по данному адресу.

11.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

11.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

11.5. В случае не урегулирования споров Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.6. Требование об исполнении, изменении или о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд после получения отказа другой Стороны о выполнении требования либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другой Стороной такого требования.

12. Прочие условия

12.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

12.2. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон и вступают в силу после подписания уполномоченными представителями Сторон.

12.3. Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством Российской Федерации.

12.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Акт об оказании услуг (Форма);

12.5. Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: _____________ Юридический/фактический адрес: _____________________________ ИНН _________КПП _______________ Банковские реквизиты: Банк ______________________ р/с ________________ к/с _____________________ БИК ______________ ОКПО ____________ ОГРН ___________ ОКВЭД __________ ОКТМО_______________ Тел.:_____________ Факс:________________ Электронная почта:_______ Генеральный директор ________________/___________/ м.п. | Исполнитель: АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Адрес юридический: 141983, Россия, г. Дубна, Московская область, ул. Программистов, д. 4, к. 301 ИНН / КПП 5010034054 / 501001001 ОГРН1065010023440 ОКПО96350414 УФК по Московской области(АО «ОЭЗ ТВТ»Дубна»; л/с 41486Э79810) ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА р/с 40501810800001000304 БИК 044583001 Тел. (49621) 9-0461/факс (49621) 9-0468 E-mail: oez@oezdubna.ru Генеральный директор _______________/А.В. Афанасьев/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на оказание услуг

по строительному контролю

(техническому надзору)

№_________________

от «____» __________ 201   г.

Форма

АКТ об оказании услуг №__

по договору № ____________ от ________ г.

г. ________________	«____» __________ 201_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель, в лице _________________________, с одной стороны,  и Заказчик в лице _______________________, с другой стороны, в соответствии с  п.6.3. Договора составили настоящий Акт о том, что Услуги за период  _____________________, согласно Отчету об оказании Услуг №________ от __________________________, оказаны в полном объеме и соответствуют условиям Договора.

Стоимость принятых Заказчиком работ по Договору строительного подряда за отчетный период  _______________составляет ____________, включая НДС 18% - ______,  в том числе по объектам строительства:

| Наименование объектов капитального строительства | Стоимость работ по договору строительного подряда за указанный период (в т.ч. НДС), руб. | Стоимость Услуг за указанный период (в т.ч. НДС), руб. |
| --- | --- | --- |

За период ________ Исполнитель оказал Услуги, в том числе осуществил от имени и в интересах Заказчика юридические действия, связанные с исполнением обязательств по Договору, в соответствии с отчетом об оказании услуг за период _________ №___ от ________ 20____г.

Стоимость Услуг за указанный период включает все расходы Исполнителя по исполнению Договора и причитающееся ему вознаграждение, согласована сторонами в размере ___% от стоимости выполненных за отчетный период работ и составляет: _________, в т.ч. НДС (18%) - __________

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______________________/______________/ м.п. | ____________________/______________/ м.п. |

| Форма согласована: Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ______________________/_______________/ м.п. | Генеральный директор ___________________/ А.В. Афанасьев / м.п. |